UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISAEL SARACHO”

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA · DIRECCIÓN DE POSGRADO

DIPLOMADO EN DESARROLLO WEB Y APLICACIONES MÓVILES · 2026

PERFIL DE PROYECTO — TRABAJO FINAL

Módulo 4 · Entregable E1 · Semana 1

| Campo | Dato |
| --- | --- |
| Postulante | David Fernando Camata Baspineiro |
| Correo electrónico | fernando.camata.baspineiro@gmail.com |
| Título provisional del trabajo | SISTEMA WEB PARA MEJORAR LA GESTION INTERNA DE URBAN SIGNS MEDIANTE LA CENTRALIZACION DE INFORMACION Y AUTOMATIZACION |
| Línea de investigación | Desarrollo web y aplicaciones moviles |
| Tipo de solución | web + móvil |
| Organización o ámbito beneficiario | Empresa Urban Signs – Industria Gráfica y publicitaria |
| Grupo de tutoría | Grupo 5 |
| Decisión de la tutoría T1 | aprobado / aprobado con recorte / a replantear |
| Alcance acordado en T1 |  |
| Enlace al repositorio |  |
| Enlace al tablero de tareas |  |
| Fecha de entrega | 19/9/26 |

Tabla 1. Datos generales del perfil de proyecto.

INSTRUCCIONES. Este documento es el entregable E1 y, al mismo tiempo, el primer borrador de su monografía: los apartados que escriba aquí se trasladan sin cambios a la Plantilla_Monografia_Diplomado.docx. No modifique los estilos, la numeración ni los márgenes. Los recuadros grises son instrucciones y deben eliminarse antes de entregar. Guarde el archivo como Apellido_Perfil_Proyecto_v1.docx en la carpeta /docs de su repositorio.

# CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Antecedentes.

La transformación digital ha incrementado la necesidad de incorporar soluciones informáticas que permitan automatizar procesos, centralizar información y facilitar el seguimiento de las actividades organizacionales. En este ámbito, Urban Signs es una empresa de la industria gráfica ubicada en la ciudad de Tarija, dedicada desde el año 2015 a la elaboración de productos y servicios publicitarios como banners, gigantografías, estructuras metálicas y letreros luminosos. Con la ampliación de sus operaciones y la incorporación de áreas como administración, ventas, diseño, impresión, almacén y ensamblaje, ha crecido significativamente el volumen de información generada y la necesidad de coordinación entre los diferentes departamentos involucrados en la atención de los pedidos.

Como antecedente directo de este trabajo, el análisis previo realizado mediante entrevistas y la revisión de documentos (como cotizaciones y órdenes de trabajo) evidenció que parte de la información operativa se administra mediante medios separados, tales como hojas de cálculo, correos electrónicos y documentación física. Esta fragmentación dificulta la centralización de los datos y el seguimiento de las actividades, limitando la obtención de información consolidada para la toma de decisiones. A partir de ello, se identifica la necesidad de disponer de una solución web orientada específicamente a los procesos internos de la empresa, reduciendo la dispersión de registros y adaptándose a su flujo operativo real.

| Solución | Alcance | Qué resuelve | Qué deja sin resolver | Fuente citable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MetaERP | Administración empresarial, finanzas, ventas, inventarios, gastos y facturación. | Automatiza procesos administrativos, financieros, control de inventarios, ventas y emisión de facturas. | Su alcance es de carácter general y no responde al flujo de trabajo específico de Urban Signs (cotizaciones gráficas, control de materiales y órdenes de trabajo). | Análisis previo y antecedentes del proyecto Urban Signs. |
| Tickelia | Administración empresarial, finanzas, ventas, inventarios, gastos y facturación. | Gestiona gastos, procesos financieros y control de inventarios o ventas generales. | No se adapta al flujo de trabajo específico de la industria gráfica ni a la coordinación entre las áreas de producción de Urban Signs. | Análisis previo y antecedentes del proyecto Urban Signs. |
| Fapro | Administración empresarial, finanzas, ventas, inventarios, gastos y facturación. | Centraliza la administración de finanzas, ventas, gastos y facturación comercial. | No contempla de forma integrada el ciclo de pedidos, control de materiales específicos y seguimiento de órdenes de trabajo de Urban Signs. | Análisis previo y antecedentes del proyecto Urban Signs. |
| TagPlus 2.0 | Administración empresarial, finanzas, ventas, inventarios, gastos y facturación. | Permite controlar inventarios, registrar ventas y administrar procesos financieros básicos. | Su carácter general impide atender la coordinación detallada entre las áreas de diseño, impresión, almacén y estructuras. | Análisis previo y antecedentes del proyecto Urban Signs. |
| tuGerente | Administración empresarial, finanzas, ventas, inventarios, gastos y facturación. | Ofrece herramientas para la gestión de ventas, inventarios, gastos y facturación. | No cubre la articulación de actividades propias de Urban Signs como el seguimiento de cotizaciones y áreas de ensamblaje. | Análisis previo y antecedentes del proyecto Urban Signs. |
| SAP Business One | Plataforma integral de gestión empresarial (ERP). | Integra diferentes procesos administrativos dentro de una organización de forma general. | Al tener un enfoque general, no se ajusta de manera precisa a la operatividad particular de Urban Signs (banners, gigantografías, letreros luminosos). | Análisis previo y antecedentes del proyecto Urban Signs. |

Tabla 2. Soluciones informáticas existentes en el dominio. Fuente: elaboración propia.

## 1.2 Descripción del problema

| N.º | Punto crítico | Dato del contexto que lo evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Información dispersa | La información en general de la empresa queda registrada en diferentes herramientas como Excel, Word, correo electrónico, lo que ocasiona que muchas veces se pierda la información de algún cliente, cotización, orden de trabajo e impresión. |
| 2 | Préstamo de activos para elaborar los trabajos | Cuando ingresa un pedido el personal de almacén provee de herramientas o activos a los trabajadores de ensamblaje y estructura lo que ocasiona que a veces estas herramientas se pierdan o se deterioren y muchas veces no se tiene el registro de a quien se ha prestado y que trabajo se ha hecho con esas herramientas. |
| 3 | Uso de correo electrónico con información abundante | En el proceso de ordenes de impresión el encargado de diseño tiene que generar una orden de impresión la cual envía por correo electrónico y a veces se envían bastantes ordenes lo que ocasiona que el encargado de la impresión se sature de información y archivos para realizar su trabajo. |

Tabla 3. Puntos críticos del proceso actual. Fuente: elaboración propia.

## 1.3 Planteamiento del problema

Los procesos de cotizaciones, pedidos, ordenes de impresión, ordenes de trabajo actualmente se realizan de forma manual y utilizando herramientas como Excel, Word, correo electrónico, lo que muchas veces ocasiona que la información quede dispersa en varias plataformas y algunas veces llegue a perderse e incluso eliminarse, actualmente no se cuenta con un plan de organización eficiente lo que impide tener la información centralizada.

## 1.4 Justificación del problema

Factibilidad técnica. - El desarrollo del sistema web para Urban Signs es técnicamente factible debido a la disponibilidad de tecnologías de desarrollo web, recursos informáticos y conocimientos necesarios para su implementación, así como al acceso a la información requerida para analizar los procesos involucrados. La solución estará orientada a cubrir un flujo específico de gestión, que comprende la elaboración de cotizaciones, tanto desde la interfaz destinada a los clientes como desde el panel administrativo, la generación y gestión de pedidos, la planificación y seguimiento de estos mediante un planner, el control del préstamo de herramientas o activos y, finalmente, la gestión de la entrega al cliente. El alcance se delimita de acuerdo con el tiempo disponible para el desarrollo durante el diplomado, por lo que no se contemplarán procesos relacionados con el inventario de materiales, la gestión de proveedores ni las compras, permitiendo concentrar los recursos disponibles en los procesos definidos como prioritarios para la empresa.

Pertinencia. - El desarrollo del sistema es pertinente para Urban Signs debido a que busca atender las necesidades relacionadas con la gestión y seguimiento del flujo de atención de los trabajos solicitados por los clientes. La utilización de diferentes herramientas y medios para gestionar cotizaciones, pedidos, planificación y coordinación de actividades puede dificultar la centralización de la información y el seguimiento del estado de cada solicitud. En este contexto, una plataforma web que integre estos procesos permitirá disponer de un flujo de información centralizado, desde la generación de una cotización hasta la entrega del trabajo al cliente, incluyendo la planificación de las actividades y el control de los préstamos de herramientas o activos utilizados durante su ejecución. De esta manera, el proyecto se enfoca directamente en los procesos que forman parte del alcance definido y responde a una necesidad concreta de organización y seguimiento dentro de la empresa.

Impacto esperado. - Se espera que la implementación del sistema contribuya a mejorar la organización y trazabilidad del flujo de trabajo de Urban Signs, facilitando la gestión de cotizaciones, pedidos y actividades planificadas, así como el seguimiento del estado de los trabajos hasta su entrega al cliente. Asimismo, el control digital del préstamo de herramientas o activos permitirá disponer de información organizada sobre su asignación y devolución, reduciendo la dependencia de registros manuales. La centralización de esta información podrá contribuir a disminuir errores, duplicidad de registros y dificultades de coordinación entre las áreas involucradas, además de facilitar el acceso a información actualizada para la toma de decisiones operativas. El impacto esperado se limita a los procesos incluidos en el alcance del proyecto, sin considerar mejoras directas en la gestión de inventarios de materiales, proveedores o compras, debido a que estos procesos no forman parte de la solución propuesta.

## 1.5 Objetivos

### 1.5.1 Objetivo general

Desarrollar URBAN WORKS, para mejorar la centralización de la información en el control de los procesos de cotizaciones, prestamos de herramientas y seguimiento de pedidos para la empresa Urban Signs de la ciudad de Tarija.

### 1.5.2 Objetivos específicos

1. Analizar los procesos actuales relacionados con la gestión de cotizaciones, pedidos, planificación, seguimiento de trabajos, préstamo de herramientas o activos y entrega de pedidos al cliente en la empresa Urban Signs.

2. Identificar y especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema web, considerando las necesidades de los clientes y del personal administrativo involucrado en la gestión de cotizaciones, pedidos, planificación, seguimiento, préstamo de herramientas o activos y entrega.

3. Diseñar la arquitectura del sistema, la estructura de la base de datos y las interfaces de usuario para la gestión integrada de cotizaciones, pedidos, seguimiento de trabajos, préstamo de herramientas o activos y entrega al cliente.

4. Desarrollar el sistema web para gestionar el flujo de cotizaciones, pedidos, planificación y seguimiento de trabajos, préstamo de herramientas o activos y entrega al cliente, mediante una interfaz para clientes y un panel administrativo.

5. Realizar pruebas funcionales, de integración y de seguridad para verificar el correcto funcionamiento del sistema web y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

6. Implementar y desplegar el sistema web en un entorno accesible para Urban Signs, verificando su funcionamiento en las condiciones previstas para su utilización.

| N.º | Objetivo específico | Evidencia en el Capítulo 2 | Conclusión en el Capítulo 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizar los procesos actuales relacionados con cotizaciones, pedidos, planificación, seguimiento, préstamo de herramientas o activos y entrega. | 2.3 Análisis de requisitos | 3.1, conclusión 1 |
| 2 | Identificar y especificar requisitos funcionales y no funcionales. | 2.4 Diseño de la solución | 3.1, conclusión 2 |
| 3 | Diseñar arquitectura, base de datos e interfaces. | 2.6 Implementación | 3.1, conclusión 3 |
| 4 | Desarrollar el sistema web para clientes y administradores. | 2.7 Seguridad | 3.1, conclusión 4 |
| 5 | Realizar pruebas funcionales, integración y seguridad. | 2.8 Pruebas | 3.1, conclusión 5 |
| 6 | Implementar y desplegar el sistema en un entorno accesible. | 2.9 Despliegue | 3.1, conclusión 6 |

Tabla 4. Correspondencia objetivo – evidencia – conclusión. Fuente: elaboración propia.

# 2.2 Metodología de desarrollo

Marco de trabajo adoptado:  Kanban con límite de trabajo en curso (WIP) y cadencia de sprints semanales reducidos.

Justificación de la elección: Al tratarse de un proyecto de desarrollo individual con un horizonte temporal de 4 semanas, la adopción de Kanban combinado con ciclos de entrega semanales permite mantener un flujo continuo de valor, visibilidad inmediata del estado de las tareas y eliminación de cuellos de botella mediante un límite estricto de trabajo en curso (WIP = 2). Esto evita la sobrecarga burocrática de las ceremonias de un marco Scrum completo (inviables en solitario), garantizando el cumplimiento de los entregables del diplomado de forma ágil y disciplinada.

| Sprint | Semana | Objetivo del sprint | Requisitos incluidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1 (11–20 sep) | Requisitos, arquitectura y repositorio | RF-01, RF02, RF-03, RF-04 |
| Sprint 1 | 2 (21–27 sep) | Vertical funcional desplegada | RF-02, RF03, RF-04, RF-11 |
| Sprint 2 | 3 (28 sep – 4 oct) | Autenticación, CRUD completo y pruebas | RF-05, RF-06, RF-07, RF-09 |
| Sprint 3 | 4 (5–11 oct) | Despliegue, monitoreo, manuales y documento | RF-08, RF-10, RF-12, RF-13, RF-14 |

Tabla 5. Plan de sprints. Fuente: elaboración propia.

Herramienta de tablero utilizada: [ … ] · Enlace: [ … ] · Límite de trabajo en curso: 2 tarjetas

[Insertar Figura 1: captura fechada del tablero al cierre de la Semana 1]

Figura 1. Tablero de tareas al cierre de la Semana 1. Fuente: elaboración propia.

# 2.3 Análisis de requisitos

## 2.3.1 Actores y perfiles de usuario

| ID | Actor | Descripción | Qué puede hacer | Qué no puede hacer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Gerente | Es el responsable de la gestión general de la empresa y del control de los principales flujos de trabajo del sistema. | Tiene acceso a todos los módulos y funcionalidades del sistema. Puede gestionar cotizaciones, pedidos, préstamos y asignación de herramientas, seguimiento de pedidos, personal y consultar los reportes del sistema. | No presenta restricciones de acceso dentro de los módulos y funcionalidades definidos para su rol. |
| A-02 | Personal de ventas | Es responsable de gestionar las cotizaciones, generar órdenes de trabajo para el taller y mantener la comunicación con el cliente durante el proceso de atención y entrega del pedido. | Puede gestionar cotizaciones, pedidos y servicios; generar órdenes de trabajo; realizar el seguimiento de pedidos y utilizar las funcionalidades relacionadas con la gestión de su cuenta, como el restablecimiento de contraseña. | No puede modificar la información del personal, acceder a los módulos destinados a la gestión del personal ni consultar el dashboard de reportes. |
| A-03 | Personal de diseño | Es responsable de registrar y gestionar las órdenes de impresión correspondientes a los trabajos que requieren procesos de diseño e impresión. | Tiene acceso al módulo de órdenes de impresión, donde puede registrar y gestionar las órdenes correspondientes a los trabajos asignados. | No puede acceder a los módulos de cotizaciones, seguimiento de pedidos, gestión de personal ni al dashboard de reportes. |
| A-04 | Personal de almacén | Es responsable del control y gestión de los activos y herramientas de trabajo, así como de su asignación al personal de las áreas de ensamblaje y estructuras. | Puede gestionar los activos y herramientas de trabajo, registrar y controlar su asignación a los trabajadores y gestionar la asignación de órdenes de trabajo al personal de ensamblaje y estructuras. | No puede acceder a los módulos de cotizaciones, diseño, gestión de personal ni al dashboard de reportes, salvo aquellas funcionalidades que sean necesarias para sus actividades asignadas. |
| A-05 | Personal de administración | Es el encargado que trabaja de la mano del Gerente, encargado también de tratar con los clientes en los pagos, cotizaciones y seguimiento de pedidos | Puede gestionar el personal, ordenes de trabajo, cotizaciones, pedidos y seguimiento de pedidos, también ver los reportes del dashboard de administración. | Designación de roles y accesos al personal. |

Tabla 6. Actores del sistema. Fuente: elaboración propia.

## 2.3.2 Requisitos funcionales

| ID | Requisito funcional | Criterios de aceptación | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión mediante un correo y contraseña, para acceder de forma segura a los módulos correspondientes a mi rol asignado. | CA-01.1 Dado que el usuario ingresa un correo y contraseña válidos, cuando hace clic en "Iniciar sesión", entonces el sistema lo autentica y lo redirige al panel principal (P02-HOME). CA-01.2 Dado que el usuario ingresa una contraseña incorrecta, cuando hace clic en "Iniciar sesión", entonces el sistema muestra un mensaje de credenciales inválidas y deniega el acceso. | Must |
| RF-02 | Como personal de ventas o administración, quiero registrar nuevos clientes (personas naturales o empresas), para mantener actualizada la cartera de contactos. | CA-02.1 Dado que se completan los campos obligatorios con datos válidos, cuando se hace clic en "Registrar cliente", entonces el sistema almacena los datos y muestra un mensaje de éxito. CA-02.2 Dado que se deja un campo obligatorio vacío o se ingresa un número de celular ya registrado, cuando se intenta guardar, entonces el sistema muestra una advertencia de campo obligatorio o duplicidad. | Must |
| RF-03 | Como personal de ventas, quiero registrar una solicitud de cotización especificando las dimensiones y tipo de trabajo, para calcular el presupuesto preliminar del cliente. | CA-03.1 Dado que se selecciona un cliente y se ingresan medidas y tipo de trabajo válidos, cuando hace clic en "Crear solicitud", entonces el sistema genera la cotización con estado pendiente. CA-03.2 Dado que se ingresan medidas negativas o se omite el tipo de trabajo, cuando se intenta avanzar, entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que los valores no son válidos. | Must |
| RF-04 | Como personal de ventas o gerencia, quiero aprobar una cotización pendiente registrando un anticipo, para convertirla en un pedido oficial de producción en el taller. | CA-04.1 Dado que se visualiza una cotización pendiente y se ingresa un anticipo válido dentro del porcentaje requerido, cuando hace clic en "Confirmar y enviar", entonces el sistema aprueba la cotización y genera el pedido de producción. CA-04.2 Dado que se ingresa un monto de anticipo superior al costo total de la cotización, cuando intenta confirmar, entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que el monto es incorrecto. | Must |
| RF-05 | Como personal administrativo o de taller, quiero actualizar la etapa de un pedido (Diseño, En producción, Listo para entrega), para mantener una trazabilidad clara del flujo. | CA-05.1 Dado que se selecciona un pedido en curso, cuando el usuario cambia su etapa en taller y guarda los cambios, entonces el sistema actualiza el estado y la trazabilidad en tiempo real. CA-05.2 Dado que ocurre un fallo de red al intentar actualizar el estado, cuando se guarda, entonces el sistema muestra un mensaje de error de conexión y mantiene el estado previo. | Must |
| RF-06 | Como personal de diseño, quiero registrar y emitir una orden de impresión asociada a un pedido, para coordinar la producción gráfica sin saturar los canales de comunicación. | CA-06.1 Dado que se selecciona un pedido activo y se adjuntan los archivos o especificaciones técnicas de diseño, cuando hace clic en "Registrar orden de impresión", entonces el sistema emite y asigna la orden al personal de impresión. CA-06.2 Dado que no se adjunta ningún archivo o descripción técnica requerida, cuando intenta registrar la orden, entonces el sistema muestra una alerta de campo obligatorio faltante. | Should |
| RF-07 | Como personal de almacén, quiero registrar el préstamo y devolución de herramientas o activos asignados al personal de ensamblaje, para evitar pérdidas o extravíos. | CA-07.1 Dado que se selecciona una herramienta disponible y un trabajador, cuando se registra el préstamo, entonces el sistema actualiza el estado de la herramienta a asignada y guarda el registro. CA-07.2 Dado que se intenta prestar una herramienta que ya se encuentra dada de baja o asignada a otro trabajador, cuando se intenta registrar, entonces el sistema muestra un mensaje de error de disponibilidad. | Should |
| RF-08 | Como personal de ventas o administración, quiero visualizar un mapa interactivo con las ubicaciones georreferenciadas de entrega o montaje, para optimizar la logística de despacho. | CA-08.1 Dado que existen pedidos con dirección y coordenadas geográficas registradas, cuando el usuario accede al módulo de mapa, entonces el sistema visualiza los puntos georreferenciados de instalación. CA-08.2 Dado que no hay direcciones válidas georreferenciadas registradas, cuando se accede al mapa, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay puntos de entrega para mostrar. | Could |
| RF-09 | Como personal de administración, quiero registrar el pago del saldo pendiente de un pedido y marcarlo como entregado, para concluir el ciclo comercial del trabajo. | CA-09.1 Dado que un pedido tiene un saldo pendiente y se registra el abono total restante, cuando se confirma la transacción, entonces el sistema actualiza el saldo a cero y habilita la entrega final. CA-09.2 Dado que se ingresa un monto con caracteres no numéricos o negativos, cuando intenta guardar, entonces el pago es rechazado mostrando un mensaje de cantidad no válida. | Should |
| RF-10 | Como gerente, quiero generar reportes resumidos de ingresos y trabajos concluidos por rango de fechas, para facilitar la toma de decisiones operativas y gerenciales. | CA-10.1 Dado que se selecciona un rango de fechas válido, cuando el gerente hace clic en generar reporte de ingresos, entonces el sistema procesa y muestra el consolidado monetario y de trabajos concluidos. CA-10.2 Dado que la fecha de inicio es posterior a la fecha de fin, cuando intenta generar el reporte, entonces el sistema muestra una advertencia de rango de fechas incorrecto. | Could |
| RF-11 | Como cliente, quiero realizar una solicitud de cotización a través de la plataforma web, para cotizar un trabajo publicitario sin requerir atención presencial inmediata. | CA-11.1 Dado que el cliente completa los campos del formulario web público con sus datos y las medidas del trabajo, cuando hace clic en "Enviar cotización", entonces el sistema registra la solicitud con estado pendiente para revisión interna. CA-11.2 Dado que el cliente deja campos obligatorios vacíos o ingresa un formato de correo inválido, cuando intenta enviar, entonces el sistema muestra una advertencia indicando los campos faltantes. | Should |
| RF-12 | Como cliente, quiero consultar el estado de mi pedido en la web utilizando un código de seguimiento, para conocer el avance de mi producto en el taller. | CA-12.1 Dado que el cliente ingresa un código de pedido válido en la sección de consulta pública, cuando hace clic en buscar, entonces el sistema muestra el estado actual del pedido (Diseño, Producción o Listo para entrega). CA-12.2 Dado que se ingresa un código de pedido inexistente o incorrecto, cuando realiza la búsqueda, entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que el pedido no fue encontrado. | Should |
| RF-13 | Como personal de ensamblaje, quiero utilizar la aplicación móvil para visualizar el mapa de entregas y puntos de instalación georreferenciados, para ubicar con precisión el destino de los trabajos. | CA-13.1 Dado que el trabajador de ensamblaje inicia sesión en la app móvil con credenciales válidas, cuando accede al módulo de mapas, entonces el sistema visualiza las ubicaciones georreferenciadas de entrega. CA-13.2 Dado que el dispositivo no cuenta con conexión a internet o GPS activo, cuando accede al mapa, entonces el sistema muestra un mensaje de error de conectividad y geolocalización. | Should |
| RF-14 | Como personal de ensamblaje, quiero tomar y adjuntar una fotografía del pedido una vez colocado en el lugar de destino mediante la app móvil, para guardar la evidencia física de la instalación. | CA-14.1 Dado que el usuario se encuentra en la interfaz de detalle del pedido en la app, cuando selecciona la opción de cámara, captura la foto de evidencia y hace clic en guardar, entonces el sistema sube la imagen y actualiza el estado de evidencia del pedido. CA-14.2 Dado que el usuario intenta guardar sin haber capturado o seleccionado una imagen, cuando presiona guardar, entonces el sistema muestra un mensaje de alerta exigiendo la fotografía de evidencia. | Must |

Tabla 7. Requisitos funcionales, criterios de aceptación y prioridad. Fuente: elaboración propia.

Total de requisitos: 14 · Must have: 6 · Porcentaje Must have: 42.8 %

## 2.3.3 Requisitos no funcionales

| ID | Tipo | Enunciado | Métrica de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento | El sistema deberá responder de manera ágil a las operaciones realizadas por los usuarios, incluyendo la consulta, registro, actualización y seguimiento de cotizaciones y pedidos. | Al menos el 95 % de las operaciones principales deberá presentar un tiempo de respuesta menor o igual a 3 segundos bajo las condiciones de prueba establecidas. |
| RNF-02 | Seguridad | El sistema deberá proteger la información gestionada mediante mecanismos de autenticación, autorización y validación de los datos ingresados, restringiendo el acceso a las funcionalidades según el tipo de usuario. | El 100 % de las funcionalidades restringidas deberá requerir autenticación y autorización, y las pruebas de validación deberán impedir el acceso no autorizado a dichas funcionalidades. |
| RNF-03 | Usabilidad | El sistema deberá proporcionar interfaces claras, consistentes e intuitivas que permitan a los usuarios realizar las operaciones correspondientes a su rol sin dificultades innecesarias. | Al menos el 80 % de los usuarios de prueba deberá completar correctamente las tareas principales definidas para su rol, sin asistencia externa. |
| RNF-04 | Compatibilidad | El sistema deberá funcionar correctamente en los principales navegadores web utilizados para acceder a la aplicación y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla mediante un diseño responsive. | El 100 % de las funcionalidades principales deberá operar correctamente en los navegadores definidos para las pruebas y visualizarse sin errores de diseño en resoluciones de escritorio y dispositivos móviles seleccionadas. |
| RNF-05 | Disponibilidad | El sistema deberá permanecer disponible para los usuarios durante el periodo establecido para su utilización, permitiendo el acceso a las funcionalidades implementadas desde un entorno con conexión a Internet. | Se verificará la disponibilidad del sistema durante las pruebas de despliegue mediante pruebas de acceso y funcionamiento, registrando los resultados obtenidos durante el periodo de prueba establecido. |

Tabla 8. Requisitos no funcionales. Fuente: elaboración propia.

## 2.3.4 Requisitos declarados fuera de alcance

Escriba aquí lo que decidió NO hacer, con su justificación. No es un descarte vergonzoso: demuestra criterio de delimitación y lo protege en la defensa.

| Capacidad excluida | MoSCoW | Justificación de la exclusión |
| --- | --- | --- |
| Gestión de compras, control de inventario de materiales, stock de insumos y gestión de proveedores. | Won't | Se excluyen del proyecto para concentrar los esfuerzos de desarrollo en el flujo comercial, de producción y de entregas, optimizando el tiempo disponible para la culminación del diplomado. |
| Módulo de control de asistencia del personal. | Won't | No forma parte del núcleo del flujo operativo crítico de la industria gráfica (cotización-pedido-entrega), por lo que se descarta para priorizar la trazabilidad de los trabajos. |

Tabla 9. Capacidades declaradas fuera de alcance. Fuente: elaboración propia.

## 2.3.5 Casos de uso

Figura 2. Diagrama de casos de uso del sistema. Fuente: elaboración propia.

CU-01 [Nombre]

Actor principal: […] · Precondición: […]

Flujo principal: 1. […]  2. […]  3. […]

Flujos alternativos: A1. […]

Postcondición: […]

# 2.4 Diseño de la solución

## 2.4.1 Arquitectura del sistema

Patrón arquitectónico adoptado:   Arquitectura Cliente-Servidor en tres niveles, con frontend desacoplado (Single Page Application - SPA) y backend monolítico estructurado en arquitectura en capas (Controladores REST → Servicios de Negocio → Repositorios de Persistencia → Base de Datos Relacional).

Justificación contra los requisitos, citándolos por ID:   La separación estricta entre presentación y lógica de negocio mediante una API REST permite cumplir con RNF-01 (Rendimiento) y RNF-04 (Compatibilidad responsive multiplataforma), permitiendo que tanto el panel administrativo como el portal público y futuros módulos móviles consuman los mismos servicios. El backend en capas facilita la aplicación centralizada de seguridad mediante filtros JWT (Spring Security) satisfaciendo RNF-02 y RF-01. La integración de servicios externos como Cloudinary desacopla el almacenamiento de imágenes pesadas de evidencia garantizando alta disponibilidad y respuesta ágil requeridas en RF-14.

[Insertar Figura 3: Diagrama de arquitectura]

Figura 3. Arquitectura del sistema. Fuente: elaboración propia.

| Componente | Responsabilidad | Tecnología | Se comunica con | Protocolo / formato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend Web Admin | Presentación e interfaz para gestión de cotizaciones, pedidos, órdenes de taller, préstamos y entregas. | Angular 18, TypeScript, TailwindCSS | Backend API REST | HTTPS / JSON |
| Frontend Portal Cliente | Consulta pública de estado de pedidos mediante código y envío web de solicitudes de cotización gráfica. | Angular 18/20, HTML5, TailwindCSS | Backend API REST | HTTPS / JSON |
| Backend API REST | Lógica de negocio, reglas de cálculo, transacciones de base de datos, seguridad JWT y endpoints REST. | Spring Boot 3.5, Java 21 | Frontend, BD, Cloudinary y SMTP | HTTPS / JSON, JDBC / TCP |
| Servidor WebSocket | Notificaciones reactivas en tiempo real de cambios de estado de pedidos y avances en el planner. | Spring WebSocket, SockJS, STOMP | Frontend Web Admin | WSS / STOMP |
| Base de Datos Relacional | Almacenamiento persistente e íntegro de pedidos, clientes, cotizaciones, herramientas y usuarios. | PostgreSQL | Backend API REST | JDBC / TCP |
| Servicio Archivos CDN | Almacenamiento seguro, compresión y entrega optimizada en nube de fotos de evidencia física de entrega. | Cloudinary API | Backend API REST | HTTPS / REST API |
| Servicio de Correo | Envío de códigos de verificación y recuperación de contraseñas para los usuarios del sistema. | Spring Mail (SMTP Gmail) | Backend API REST | SMTP / TLS (Puerto 587) |

Tabla 10. Componentes y responsabilidades. Fuente: elaboración propia.

## 2.4.2 Modelo de datos

[Insertar Figura 4: Modelo entidad-relación]

Figura 4. Modelo entidad-relación. Fuente: elaboración propia.

Diccionario de datos — entidad Clientes

| Campo | Tipo | Longitud | Obligatorio | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id_cliente | BIGINT | — | Sí | Primary Key, Auto-increment | Identificador secuencial único del cliente. |
| id_persona | BIGINT | — | No | FK (people.id_person) | Referencia a datos personales si es persona natural. |
| id_empresa | BIGINT | — | No | FK (empresas.id_empresa) | Referencia a razón social y NIT si es jurídica. |
| id_user | BIGINT | — | No | FK (users.id_user), Unique | Cuenta asignada para acceso al portal web. |
| tipo_cliente_persona_empresa | VARCHAR | 10 | Sí | PERSONA, EMPRESA | Clasificación jurídica del cliente. |
| tipo_cliente | VARCHAR | 15 | Sí | REGULAR, FRECUENTE | Segmentación comercial para cotizaciones. |
| estado | BOOLEAN | — | Sí | DEFAULT TRUE | Estado activo o inactivo del cliente. |
| fecha_registro | DATE | — | Sí | DEFAULT CURRENT_DATE | Fecha en la que se dio de alta al cliente. |
| correo | VARCHAR | 255 | No | Formato email | Correo electrónico de notificación comercial. |

Tabla 11. Diccionario de datos de la entidad Clientes. Fuente: elaboración propia.

Diccionario de datos — entidad Cotizaciones

| Campo | Tipo | Longitud | Obligatorio | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| id_cotizacion | BIGINT | — | Sí | Primary Key, Auto-increment | Identificador secuencial de la cotización. |
| cod_cotizacion | VARCHAR | 20 | Sí | Unique, Not Null | Código alfanumérico visible (COT-2026-X). |
| id_solicitud | BIGINT | — | Sí | FK (solicitud_cotizacion) | Solicitud de origen con dimensiones del trabajo. |
| fecha_emision | DATE | — | Sí | Fecha válida | Fecha de emisión formal del presupuesto. |
| fecha_caducado | DATE | — | Sí | Fecha >= fecha_emision | Límite de vigencia del presupuesto (15 días). |
| costo_total | DECIMAL | 12,2 | Sí | Valor >= 0.00 | Monto total (materiales + mano de obra). |
| estado | VARCHAR | 20 | Sí | PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA | Estado comercial de la cotización. |

Tabla 11.2Diccionario de datos de la entidad Cotizaciones. Fuente: elaboración propia.

## 2.4.3 Diseño de la interfaz

Wireframes de las pantallas principales, con los criterios de usabilidad y accesibilidad aplicados declarados por escrito. Evidencie el comportamiento adaptativo: el mismo componente en dos anchos distintos.

Criterios de usabilidad y accesibilidad aplicados: [ … ]

[Insertar Figura 5: Wireframes]

Figura 5. Wireframes de las pantallas principales. Fuente: elaboración propia.

## 2.4.4 Contrato de la interfaz de programación de aplicaciones

| Método | Ruta | Auth | Rol | Parámetros | 2xx | Errores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /v1/user/login | no | — | email, password | 200 (JWT Cookie) | 400, 401 |
| GET | /cotizaciones/detalles-cotizacion/{id} | sí | Gerente, Ventas, administrador | id (path) | 200 (CotizacionDTO) | 401, 403, 404 |
| POST | /cotizaciones/registrar | sí | Gerente, Ventas, administrador | CotizacionRequest (body) | 200 (OK) | 400, 401, 403 |
| POST | /pedidos/generar | sí | Gerente, Ventas | PedidoRequestDTO (body) | 200 (Page pedidos) | 400, 401, 403 |
| GET | /pedidos/listPedidos | sí | Gerente, Ventas, Admin | page, size, estado (query) | 200 (Page pedidos) | 401, 403 |
| GET | /pedidos/listos-para-entrega | sí | Gerenete, vendedor, adminsitrador | -- | 200 (List entregas) | 401, 403 |
| POST | /pedidos/{id}/registrar-entrega | sí | Gerente, administrador, Ensamblaje | id, foto, idEmpleado, monto, obs | 200 (OK) | 400, 401, 404 |
| GET | /prestamos/por-pedido/{idPedido} | sí | Gerente, Almacén | idPedido (path) | 200 (List préstamos) | 401, 403, 404 |
| POST | /prestamos/registrar | sí | Gerente, Almacén | PrestamoRequestDTO (body) | 201 (Created) | 400, 401, 403 |

Tabla 12. Contrato de la API. Fuente: elaboración propia.

# 2.5 Justificación del stack tecnológico

Cada elección se argumenta contra un requisito identificado, citándolo por su ID. “Porque lo conozco” no es un criterio admisible. La primera mención de cada tecnología en el documento consigna su versión; las posteriores pueden omitirla.

| Componente | Versión | Función en el sistema | Criterio que motivó su selección |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Angular v18.2 / TailwindCSS v3.4 | Construcción de la Single Page Application (SPA), interfaz reactiva y componentes dinámicos. | Permite modularizar la interfaz, enrutar vistas sin recargar y asegurar diseño fluido en escritorio y móviles (RNF-03, RNF-04). |
| Backend | Spring Boot v3.5.16 / Java 21 | Núcleo de lógica empresarial, gestión transaccional y endpoints REST seguros. | Soporta procesamiento multihilo robusto, tipado estricto y alto rendimiento con respuesta < 3 seg (RNF-01, RF-01 a RF-10). |
| Base de datos | PostgreSQL v15 / v16 | Persistencia relacional de clientes, cotizaciones, pedidos, herramientas y préstamos. | Integridad ACID estricta indispensable para trazabilidad de préstamos y coherencia de cobros (RNF-02, RF-04, RF-07). |
| Autenticación | Spring Security 6 / JJWT v0.11.5 | Generación y validación de tokens JWT mediante cookies HttpOnly y encriptación BCrypt. | Garantiza control de acceso RBAC y previene vulnerabilidades de robo de sesión XSS/CSRF (RNF-02, RF-01). |
| Almacenamiento multimedia | Cloudinary SDK v1.33.0 | Subida, almacenamiento en nube y entrega optimizada de fotos de evidencia física. | Desacopla el almacenamiento de imágenes pesadas del servidor, optimizando velocidad y ancho de banda (RF-14, RNF-01). |
| Comunicación en tiempo real | Spring WebSocket / STOMP v7.2.0 | Envío bidireccional reactivo de notificaciones de cambio de estado en pedidos y planner. | Mantiene sincronizado el tablero de taller sin requerir sondeo continuo ni sobrecargar la red (RF-05, RNF-01). |
| Control de versiones | Git v2.x / GitHub | Control de versiones distribuido del código fuente y respaldo colaborativo. | Asegura registro histórico de commits, trazabilidad de ramas y respaldo en la nube (RNF-05). |
| Generación de documentos | jsPDF v3.0.1 / pdfmake v0.2.20 | Generación en cliente de hojas de ruta de taller imprimibles y presupuestos PDF. | Permite emitir órdenes de trabajo físicas directamente en el navegador sin consumir procesamiento del servidor (RF-03, RF-05). |

Tabla 13. Stack tecnológico y criterios de selección. Fuente: elaboración propia.

# Verificación previa a la entrega

Marque cada casilla antes de subir el entregable. Los criterios coinciden con la rúbrica de E1.

|  | Verificación |
| --- | --- |
| ☐ | La tabla de antecedentes tiene de 3 a 5 soluciones, con la columna “qué deja sin resolver” completa y fuentes citables |
| ☐ | La descripción del problema identifica al menos tres puntos críticos con dato del contexto |
| ☐ | El objetivo general tiene verbo de acción, sistema, usuarios y ámbito delimitado |
| ☐ | Hay entre 5 y 6 objetivos específicos y todos tienen evidencia asignada en el Capítulo 2 |
| ☐ | Todos los requisitos funcionales tienen al menos dos criterios de aceptación, uno de error |
| ☐ | Los Must have no superan el 60 % del backlog |
| ☐ | Los cinco requisitos no funcionales tienen métrica verificable |
| ☐ | Las capacidades fuera de alcance están declaradas y justificadas |
| ☐ | Los diagramas se hicieron con herramienta digital y son legibles en tamaño carta |
| ☐ | Todas las flechas del diagrama de arquitectura tienen protocolo y formato |
| ☐ | El modelo de datos tiene entre 4 y 8 entidades y su diccionario de datos |
| ☐ | La tabla del stack indica versión y criterio referido a un requisito por ID |
| ☐ | El repositorio existe, es accesible al docente y tiene README, .gitignore y .env.example |
| ☐ | El repositorio tiene al menos 5 commits con fechas distintas |
| ☐ | No hay ninguna credencial en el repositorio ni en su historial de Git |
| ☐ | Las capturas muestran datos de prueba, nunca datos personales reales |
| ☐ | Se eliminaron todos los recuadros grises de instrucciones de esta plantilla |
| ☐ | El documento se exportó también a PDF |

Entrega: Moodle, tarea “E1 · Perfil de Proyecto”. Cierre: domingo 20 de septiembre de 2026, 23:59.